飞书饮食记录 Agent V3 Beta

产品化自动 worker 版本 / 0-1 MVP / Agent Eval / 数据验证

| 字段 | 内容 | 字段 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文档版本号 | V0.1 | 文档状态 | 评审稿 |
| 产品名 | 飞书饮食记录 Agent | 子系统 | V3 Beta 自动 worker 链路 |
| 编写日期 | 2026-06-22 | 适用范围 | 飞书入口、MySQL 主存储、AgentRuntime、Beta 验收 |
| 核心口径 | DeepSeek 只做理解/规划/回复 | 主存储 | MySQL；Bitable 仅兼容/回滚 |

修改记录

| 版本 | 日期 | 改动点 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | 2026-05-10 | 创建 PRD 初稿 | 基于项目初稿，明确需求与整体框架 |
| V0.2 | 2026-05-19 | 基于demo完善2.2、5.4、5.5， | 按基于demo明确并增加了整体链路图、时序图、状态机。 |
| V0.3 | 2026-6-23 | 8.2、8.3 | 基于灰度测试数据明确后续方向 |

一、需求简介

1.1 背景

饮食记录产品的核心难点不是“能不能记录”，而是用户是否愿意持续记录。传统 App 往往要求用户打开应用、搜索食物、估算克重、确认营养数据，再回到自己的工作流中。对健身、减脂、控糖和日常健康管理用户来说，这个路径容易在高频场景里中断。

飞书饮食记录 Agent 的机会在于把记录入口放回用户已有的对话环境：用户在飞书中输入“鸡胸肉50g”“早餐鸡蛋100g，中午米饭200g，查今天还剩多少”，系统完成理解、记录、查询和回复。项目已具备自然语言记录、今日查询、撤销、缺失信息补全、多动作处理和离线评测能力，V3 Beta 的目标是把可用链路推进到可产品化链路。

1.2 问题

现阶段飞书端到端链路已手动跑通，但仍依赖人工调用 drain，无法支撑真实 Beta 用户持续使用。

临时队列、失败重试、死信、积压监控和 worker 自动触发尚未产品化，故障时难以定位和恢复。

如果扩大测试用户，重复消息、超时、错写入、多用户隔离错误会直接损害用户对营养记录结果的信任。

早期 Bitable 路径和新 MySQL 主存储路径同时存在，PRD 必须明确 V3 以 MySQL 为主业务数据库，Bitable 只保留兼容和回滚。

1.3 价值

| 价值对象 | 价值描述 | 对应产品能力 |
| --- | --- | --- |
| 用户 | 用一句话完成记录、查询、撤销和追问补全，降低饮食记录摩擦。 | 飞书文本入口、自然语言理解、工具执行 |
| 产品 | 用小样本和指标判断该入口是否值得继续投入，避免直接堆大功能。 | usage、feedback、activation、retention、失败样本 |
| 研发 | 把 LLM 不确定性限制在理解和规划层，事实读写由工具层和数据库兜底。 | AgentRuntime、白名单工具、Reply Guard |
| 运营 | 沉淀 Eval、异常 case 和死信诊断，为 Beta 和灰度提供发布门禁。 | 193 条离线验证、job 状态、指标闭环 |

1.4 目的

通过实现 V3 Beta 自动 worker 链路，让飞书饮食记录从“手动 drain 才能完成处理”升级为“webhook 快速 ACK、worker 自动处理、MySQL 稳定沉淀、飞书主动回复、指标可复盘”的产品化形态。

二、产品整体概述

2.1 产品定位

飞书饮食记录 Agent 是面向减脂、健身、控糖和日常健康管理用户的自然语言饮食记录工具。用户不需要打开独立 App，也不需要配置模型 Key、表格 ID 或数据库信息，只需在飞书里发送文本消息即可完成记录、查询和纠错。

2.2 核心能力清单

| 能力 | 说明 | 优先级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 食物记录 | 支持自然语言、单食物、多食物、多餐次输入。 | P0 | 写入 MySQL 摄入快照。 |
| 今日查询 | 查看当天摄入、剩余目标和宏量营养素。 | P0 | 只读，不写入 intake。 |
| 撤销 | 支持最近一条和语义目标撤销。 | P0 | 软删除，不物理删除。 |
| 缺失信息追问 | 克重缺失、营养缺失、食物歧义时进入追问。 | P0 | 不允许模型猜营养。 |
| 异常回复 | 无法识别、工具失败、越权、重复消息等给出稳定解释。 | P0 | 不声称未完成动作已完成。 |
| 指标闭环 | 沉淀 usage、feedback、latency、失败类型。 | P0 | 支持 Beta 决策。 |
| 多用户隔离 | tenant_id + user_id 隔离用户业务数据。 | P0 | 串数据为阻断级风险。 |
| 报告/提醒 | 日报、周报、提醒等持续使用能力。 | P1 | Beta 后续根据留存验证。 |

2.3 整体链路图

图2-1 飞书饮食记录 Agent V3 Beta 整体链路图

Webhook API 只做校验、解析、幂等审计和投递，目标在 1000ms 内返回 queued。

Worker 自动消费队列或 fallback job，负责执行 AgentRuntime、工具调用和飞书主动回复。

DeepSeek 只负责理解、规划和回复组织；营养事实、写入、查询、撤销由工具层和 MySQL 处理。

2.4 模块边界

| 模块 | 负责 | 不负责 |
| --- | --- | --- |
| 飞书入口 | 接收事件、身份字段来源、展示回复。 | 不保存业务事实，不计算营养。 |
| Webhook API | 校验、解析、创建/查重 job、快速 ACK。 | 不调用 DeepSeek，不执行 AgentRuntime，不写 intake。 |
| Queue/Job | 承接消息、幂等、状态、重试和死信。 | 不理解业务语义。 |
| Worker | 自动消费、调用 AgentRuntime、发送飞书回复、记录结果。 | 不接收 webhook challenge，不暴露公开入口。 |
| AgentRuntime | 结构化计划、工具选择、回复组织。 | 不绕过工具执行，不直接写数据库。 |
| 工具/MySQL | 读取食物事实、计算营养、写入摄入、查询、撤销、指标。 | 不生成自由文本回复。 |

三、用户需求与场景拆解

3.1 目标用户

| 用户群体 | 痛点 | 需求点 | 对应能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 健身/增肌用户 | 关注蛋白质和目标达成，但不愿每天打开 App 反复记录。 | 快速记录高频食物，查询蛋白质和剩余额度。 | 记录、今日查询、默认目标 |
| 减脂用户 | 关注热量缺口，记录中断后难以复盘。 | 低摩擦记录，出现错误可撤销。 | 飞书入口、撤销、日报 |
| 控糖用户 | 关注碳水摄入和餐次，但手工汇总麻烦。 | 查询今日碳水和餐次记录。 | 查询、餐次识别、摄入快照 |
| 新手用户 | 不知道克重或食物不明确，容易因为填不完整而放弃。 | 系统主动追问缺失信息，不直接写错。 | pending、异常回复 |
| 忙碌用户 | 一次想记录多餐多食物，单条记录路径太慢。 | 一条消息完成多动作，并按顺序先写后查。 | 多动作规划、工具顺序 |
| Beta 运营者 | 需要判断哪些问题影响激活、留存和信任。 | 查看 usage、反馈、失败样本和 Eval 结果。 | 指标闭环、失败复盘 |

3.2 典型场景

| 场景ID | 场景 | 触发条件 | 系统动作 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 记录饮食 | 用户发送“鸡胸肉50g”。 | 解析食物和克重，读取营养事实，写入 intake_records。 | 用户收到记录确认，MySQL 有 active 摄入快照。 |
| S2 | 今日查询 | 用户发送“今天还剩多少”。 | 读取当天摄入和目标，不写入 intake。 | 返回今日摄入、剩余热量和宏量营养素。 |
| S3 | 撤销 | 用户发送“撤销刚才那条”。 | 定位最近记录并软删除。 | 返回撤销成功，记录 status=deleted。 |
| S4 | 缺失克重 | 用户只发送“米饭”。 | 创建 pending 或追问克重，不写入正式记录。 | 用户收到“请补充克重”的追问。 |
| S5 | 未知营养 | 用户发送未知食物且库中无营养。 | 追问营养或引导补全，不由模型编造。 | 无营养事实前不写正式摄入。 |
| S6 | 重复消息 | 飞书重试同一 message_id。 | 根据 message_id/idempotency_key 幂等处理。 | 不重复创建 active 记录。 |

四、全局规则与 Agent 通用配置

4.1 Agent 事实边界

规则：LLM 负责理解、规划和表达；工具层负责事实、计算和写入。凡是 kcal、碳水、蛋白质、脂肪、摄入记录、撤销结果、权限结果，都必须来自工具执行结果或 MySQL 快照。

DeepSeek 不计算 kcal、carbs、protein、fat。

DeepSeek 不直接写数据库、不执行查询、不执行撤销。

食物模糊匹配只能返回候选；低置信或多候选必须追问。

缺克重、缺营养字段必须 pending 或追问。

回复中的事实数字必须来自 execution facts；否则使用确定性 fallback 回复。

4.2 上下文与记忆

记忆是 planner hint，不是事实源，不能覆盖营养事实、摄入快照或权限结果。

不默认保存完整长期聊天历史作为上下文。

常见别名、默认克重、组合餐可以作为低风险提示，但必须用户维度隔离。

用户关闭学习或低置信记忆时，不进入规划上下文。

4.3 幂等与多用户隔离

所有写入必须带 idempotency_key，推荐使用 message_id + action/food 构造。

users 表用 tenant_id + feishu_open_id 唯一约束支撑身份幂等。

所有用户业务表必须包含 tenant_id 和 user_id，除平台全局食物库外不得跨用户读取。

同一 feishu_open_id 在不同 feishu_app_id 下应解析为不同 user_id。

五、功能详细需求

5.1 飞书接入与快速 ACK

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 接收飞书事件，校验 challenge / verification token，解析最小消息字段，创建或查重 job，并快速返回 queued。 |
| 输入 | 飞书文本消息事件，包含 app_id、open_id、chat_id、message_id、content、event_time。 |
| 处理逻辑 | 只做轻量校验、解析、幂等审计和投递；不执行 AgentRuntime。 |
| 输出 | HTTP 200 queued 或 queued_with_fallback；错误场景返回可诊断状态。 |
| 异常 case | token 校验失败、非文本事件、message_id 缺失、队列投递失败、fallback 失败。 |
| 验收标准 | 正常情况下 ACK < 1000ms；API 日志无同步 DeepSeek 调用；重复 message_id 不重复创建 job。 |

5.2 Worker 自动处理

图5-2 记录食物异步处理时序图

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 功能描述 | Worker 自动消费队列或 fallback job，处理单条或小批消息并发送飞书回复。 |
| 输入 | job payload：schema、job_id、message_id、tenant_id、feishu_app_id、feishu_open_id、chat_id、text、event_time、source。 |
| 处理逻辑 | claim job -> 解析用户 -> 调用 AgentRuntime -> 执行工具 -> 回复飞书 -> 更新 job 和 usage。 |
| 输出 | status=done / duplicate_skipped / ignored / failed；reply_sent；write_status；latency_ms；error_type。 |
| 异常 case | DeepSeek 调用失败、MySQL 失败、飞书回复失败、job stale、超过最大重试。 |
| 验收标准 | 不需要人工 drain；失败可重试；超过阈值进入 dead_letter；last_error 不包含密钥。 |

5.3 P0 功能条件-动作-预期

| 功能 | 条件 | 动作 | 预期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录 | 用户文本可识别，食物和克重完整。 | 匹配食物事实，计算营养，写 intake_records。 | 返回记录确认，生成 active 摄入快照。 |
| 今日查询 | 用户询问今日摄入或剩余目标。 | 读取当天 active 摄入和 standards。 | 返回累计、剩余和明细，不新增摄入。 |
| 撤销 | 用户请求撤销最近或指定记录。 | 定位记录并软删除。 | 返回撤销成功，status=deleted。 |
| 追问 | 缺克重、缺营养或食物歧义。 | 创建 pending 或返回候选。 | 不写正式摄入，向用户追问缺失信息。 |
| 异常回复 | 输入违规、不可识别、越权或工具失败。 | 阻断写入，记录错误类型。 | 返回可恢复提示，不泄露内部信息。 |
| 幂等 | 同一 message_id 重复投递。 | 查重并复用已有结果。 | 不重复写入 active 记录。 |
| 隔离 | 不同 tenant/user 查询数据。 | 按 tenant_id + user_id 过滤。 | 只能看到自己的记录。 |

5.4 Job 状态与重试

图5-3 Feishu Message Job 状态机

queued：webhook 成功创建或投递待处理 job。

processing：worker claim 后进入处理中。

done：处理完成并发送回复。

failed：可重试失败，按 next_attempt_at 重试。

dead_letter：超过最大重试次数，需人工诊断或产品化恢复路径。

duplicate_skipped / ignored：重复消息或无需处理事件，终态不重试。

5.5 异常 Case 清单

图5-4 异常与恢复总览图

| Case ID | 触发条件 | 系统动作 | 用户提示 | 日志/数据 | 是否重试 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E01 | 手机号式文本、闲聊或非饮食内容 | 不写入，返回能力边界提示。 | 当前我主要支持饮食记录、查询和撤销。 | usage:error/unsupported_intent | 否 | P0 |
| E02 | 食物缺克重 | 创建 pending。 | 请补充大概克重，例如米饭100g。 | pending:missing_grams | 否 | P0 |
| E03 | 食物有多个候选 | 返回候选并请求确认。 | 我找到了多个相近食物，请选择。 | usage:ambiguous_food | 否 | P0 |
| E04 | MySQL 暂不可用 | 标记 failed，按策略重试。 | 系统暂时繁忙，稍后会继续处理。 | job failed / error_type=mysql | 是 | P0 |
| E05 | 飞书回复失败 | 标记 failed 或 dead_letter。 | 无用户可见回复；后台可查。 | job failed / error_type=feishu_reply | 是 | P0 |
| E06 | 重复 message_id | 跳过重复写入。 | 可返回已处理或静默。 | duplicate_skipped | 否 | P0 |
| E07 | 越权查询其他用户 | 拒绝并不返回数据。 | 只能查看你自己的饮食记录。 | permission_denied | 否 | P0 |

六、接口与数据说明

图6-1 V3 MySQL 核心数据关系图

6.1 核心对象

| 对象 | 关键字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| UserContext | tenant_id, user_id, feishu_open_id, chat_id, message_id, raw_text, event_time | 统一身份上下文，兼容旧 message dict。 |
| Job Payload | schema, job_id, message_id, feishu_app_id, chat_id, text, source | worker 处理输入，支持审计和幂等。 |
| ToolResult | status, facts, write_status, error_type | Agent 回复事实来源。 |
| Usage Event | event_type, success, latency_ms, error_type, message_id | Beta 指标和失败分析基础。 |

6.2 核心表

| 表 | 用途 | 关键规则 |
| --- | --- | --- |
| tenants | 飞书 Agent 或平台接入主体。 | feishu_app_id 唯一，用于解析 tenant。 |
| users | 平台内部用户表。 | (tenant_id, feishu_open_id) 唯一。 |
| foods | 全局和用户私有食物库。 | 营养缺失时 status=pending，不允许模型发明。 |
| intake_records | 摄入记录主表。 | 保存营养快照，带 idempotency_key 和 status。 |
| standards | 每日营养目标。 | 默认 kcal=2230, carbs=250g, protein=150g, fat=70g。 |
| memories | planner hint。 | 不是事实源，不能覆盖营养和权限。 |
| usage_events | 行为和错误事件。 | 用于激活、留存、失败复盘。 |
| feedback_samples | 用户反馈样本。 | 不保存完整长期聊天历史。 |
| feishu_message_jobs | 消息处理任务表。 | 记录 queued/processing/done/failed/dead_letter。 |

6.3 接口清单

| 接口/方法 | 功能 | 核心参数 | 返回/结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| resolve_or_create_user | 解析或创建平台用户。 | feishu_app_id, feishu_open_id, chat_id | UserContext 身份字段。 |
| create_intake_record | 写入摄入记录。 | user_id, record_payload, idempotency_key | created/idempotent + record。 |
| list_intake_records | 查询摄入记录。 | user_id, date_scope, filters | records。 |
| soft_delete_intake_records | 撤销记录。 | user_id, selector, reason | deleted records。 |
| summarize_intake | 汇总当天/区间摄入。 | user_id, date_scope | summary。 |
| record_usage_event | 记录行为/错误指标。 | event_payload | result。 |
| record_feedback_sample | 记录反馈样本。 | feedback_payload | result。 |
| publish_feishu_message | 投递飞书消息任务。 | payload | queued / fallback / failed。 |

七、非功能需求

| 类别 | 要求 | 验收方式 |
| --- | --- | --- |
| 性能 | Webhook ACK 目标 <1000ms；Beta P95 回复 <=30s。 | 云端日志和 usage latency 统计。 |
| 可靠性 | 不依赖人工 drain；失败可重试、可死信、可查。 | job 状态机与 dead_letter 验证。 |
| 数据正确性 | 营养值来自 MySQL foods 或 intake snapshot，不由模型编造。 | Reply Guard 和 Eval 校验。 |
| 幂等 | 重复 message_id / idempotency_key 不重复写 active 记录。 | 重复事件测试。 |
| 隔离 | 所有用户业务表按 tenant_id + user_id 过滤。 | 多用户隔离 E2E。 |
| 安全 | 密钥、token、Authorization header 不落日志和文档。 | 日志抽查和错误脱敏测试。 |
| 可回滚 | 旧 Bitable 路径保留，V3 写路径显式开关启用。 | 开关矩阵与回滚演练。 |

八、版本范围与排期

8.1 V3 Beta 包含

飞书文本入口。

记录摄入、今日查询、撤销、缺失信息追问、异常回复。

MySQL 主业务存储和 tenant/user 隔离。

Webhook 快速 ACK + worker 自动处理。

Usage / feedback / eval 指标闭环。

幂等、重试、死信、后台诊断。

旧 Bitable 兼容和回滚路径。

8.2 暂不做

拍照识别、商城社区、完整控制台。

家庭成员代记、群聊协作、教练端和复杂权限体系。

自动生产切换和删除旧 Bitable 路径。

用户自带 DeepSeek Key 或用户自建 Bitable 作为主数据库。

大规模商业化上线结论；Beta 仅做小样本验证和产品判断。

8.3 排期建议

| 阶段 | 工作内容 | 预计耗时 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求评审 | 确认 PRD、P0 范围、数据口径和不做项。 | 1 天 | 评审意见闭环。 |
| 链路实现 | 接入 job、QueuePublisher、worker、MySQL 写路径。 | 5-7 天 | 本地 eval 通过。 |
| 云端联调 | 部署测试函数/worker，跑通自动 E2E。 | 2-3 天 | 不再人工 drain。 |
| Beta 准入 | 多用户隔离、幂等、死信、指标验收。 | 2 天 | 准入表通过。 |
| 小样本测试 | 10-20 名用户连续使用 7 天。 | 7 天 | 沉淀留存、反馈和失败样本。 |
| 复盘决策 | 判断 P1/P2 是否升级，制定灰度计划。 | 1 天 | 输出 Beta 复盘。 |

九、风险说明

| 风险 | 影响 | 控制策略 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI 规划错误 | 选错工具、顺序错误或回复越界。 | Agent Eval、工具白名单、Reply Guard、失败 fallback。 | P0 |
| 营养事实缺失 | 错误写入或用户不信任。 | 缺失时 pending/追问，不由模型猜。 | P0 |
| 队列积压/死信 | 用户长时间无回复或消息丢失。 | oldest queued age、dead_letter、重试上限、诊断端点。 | P0 |
| 多用户隔离错误 | 隐私泄露和严重信任损失。 | tenant/user 强约束、多用户 E2E。 | P0 |
| 小样本偏差 | 数据不足以证明大规模可用。 | 明确样本边界，后续扩大 Beta。 | P1 |
| 旧新路径冲突 | 线上行为不可控。 | 显式开关、Bitable 回滚、灰度 allowlist。 | P0 |

十、验收标准与附录

10.1 Beta 准入标准

自动 E2E 已跑通，不需要人工 drain。

记录、查询、撤销、缺失信息追问、异常回复均有成功和异常 case。

核心记录类消息成功率 >=95%。

P95 回复时间 <=30s。

重复消息不重复写入 active 记录。

多用户隔离通过。

dead_letter 可查，last_error 脱敏。

旧 Bitable 路径仍保留，生产切换需单独确认。

10.2 Eval 与发布门禁

193 条是离线验证用例总数，不是用户样本数。它覆盖 regression、Agent Eval、提醒、Skill Registry、Context Loader、Planner Profile、Memory Learner、Reply Guard v2、V2 Agent、Dynamic Planner、Intake Nutrition Query 等模块。

| 验证集 | 数量 | 覆盖重点 |
| --- | --- | --- |
| Regression scenarios | 63 | 基础记录、查询、撤销、pending、异常路径。 |
| Agent Eval cases | 22 | 工具选择、工具顺序、危险动作拦截、回复事实边界。 |
| Reminder eval | 12 | 提醒和异常检测。 |
| Skill registry eval | 10 | 技能匹配和触发。 |
| Context loader eval | 10 | 上下文选择和预算。 |
| Planner profile eval | 14 | 用户偏好提示边界。 |
| Memory learner eval | 12 | 低风险记忆候选。 |
| Reply Guard v2 eval | 12 | 事实校验和安全 fallback。 |
| V2 agent eval | 15 | 分阶段灰度和只读接管。 |
| Dynamic planner eval | 13 | Skill-aware Planner 计划质量。 |
| Intake nutrition query eval | 10 | 只读营养查询。 |